**Daily Meeting**

**Información de la reunión:**

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 22/10/2024 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Product Owner: Abraham Esquenazi  Scrum Master: Franco Navarrete  Equipo Desarrollo: Brayan Miranda |
| Personas que asistieron a la reunión | Asistieron todos. |

**Instrucciones:**

Un daily **meeting** (reunión diaria) basado en la metodología ágil Scrum. La idea es que sea una reunión breve (no más de 15 minutos), donde cada miembro del equipo comparta su progreso y posibles obstáculos.

**Formulario de reunión Daily meeting**

| **¿Qué hicimos ayer?** | **¿Qué haremos hoy?** | **¿Algún impedimento que nos impida avanzar?** | **Próximo pasos** |
| --- | --- | --- | --- |
| * Finalizamos las configuraciones iniciales de la API de geolocalización. * Completamos la integración de la funcionalidad de calificaciones y comentarios en el sistema. * Terminamos la documentación preliminar del método de pago Transbank y realizamos pruebas de integración. | * Continuar con la integración final del método de pago Transbank. * Realizar pruebas adicionales en el módulo de geolocalización para garantizar su compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos. * Documentar los procesos y ajustes realizados para la implementación de la geolocalización y el sistema de pagos. | * **Problema con la API de geolocalización en redes móviles:** La precisión de la ubicación en dispositivos móviles sigue presentando inconsistencias. | * Realizar pruebas finales para asegurar la funcionalidad completa de las historias de usuario del Sprint 2. * Preparar las evidencias necesarias y organizar la documentación para la revisión del Sprint Review. |